MAPA DE RISCOS

OBJETO: Aquisição de ***************************

- MAPA DE RISCOS

  - Objetivo: Identificar os possíveis riscos e causas relacionados à contratação do objeto, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os riscos.

Tabela 1 - Tabela da Pontuação do Risco analisado.

| LEGENDA NÍVEL DE RISCO Extremo Alto Médio Baixo | PROBABILIDADE |
| --- | --- |
|  | 1 MUITO BAIXA | 2 BAIXA | 3 MÉDIA | 4 ALTA | 5 MUITO ALTA |
| IMPACTO | 5 MUITO ALTO | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
|  | 4 ALTO | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
|  | 3 MÉDIO | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
|  | 2 BAIXO | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|  | 1 MUITO BAIXO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Matriz de calculo de Risco, sendo extremo: >15 a 20; Alto: >8 a 12; Médio: >3 a 6; Baixo: > 1 a 2.

  - Mapa de Riscos – Fase da Análise e/ou Planejamento da Contratação

- De elaboração obrigatória;

- Esta etapa do planejamento compreende o estudo a respeito dos riscos relacionados ao planejamento da contratação;

- A pontuação do risco é calculada a partir do produto entre o índice da probabilidade e o índice do impacto, verificando-se na Tabela 1 a pontuação do risco em análise;

- As diferentes etapas do planejamento podem implicar diversos riscos, com graus diferentes;

- Abaixo, um exemplo de risco do planejamento da contratação.

| Seq. | Riscos | Possíveis causas | Probabilidade | Impacto | Pontuação Final | Controles/Contingência | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fragilidade do Estudo Preliminar | Dificuldade na definição do objeto | 2 | 3 | 6 | Capacitar os requerentes / demandantes. | Equipe de Planejamento, DMSA / PROAF |
| 2 | Falta de recursos para a contratação | Contingenciamento | 3 | 4 | 12 | Ajustar o escopo | Ordenador de Despesas - PROAF |

  - Mapa de Riscos – Fase da Seleção do Fornecedor

- De elaboração obrigatória;

- Esta etapa compreende a análise dos riscos referentes ao planejamento da Seleção do fornecedor;

- Segue a mesma lógica da análise de risco acima;

- Abaixo, um exemplo de risco do planejamento da contratação.

| Seq. | Riscos | Possíveis causas | Probabilidade | Impacto | Pontuação Final | Controle/Contingência | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Impugnação ao Edital. | Excesso de formalismo; Restrições nos requisitos de habilitação. | 2 | 3 | 6 | Capacitação do setor requisitante; Capacitação da equipe de compras, licitações e contratos. | DMSA / PROAF |
| 2 | Deficiências do ato convocatório; Critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros. | Falta de capacitação – atualização; Falhas na fase de planejamento | 2 | 4 | 8 | Capacitar os servidores Estabelecer rotinas de revisão. | DMSA / PROAF |
| 3 | Licitação deserta | Ausência de fornecedores com possibilidade de serem habilitados; Ineficácia na divulgação da licitação | 3 | 5 | 15 | Ver com requerente se as especificações estão corretas; Identificar potenciais empresas que participam de licitações públicas; Verificar se a pesquisa de preços está correta; Republicar o pregão | Equipe de planejamento (especificações) ; DMSA ; PROAF |
| 4 | Falha do Pregoeiro na análise da documentação de habilitação. | Falta de capacitação Ausência atuação da Equipe de Apoio | 1 | 4 | 4 | Elaborar Check list; Treinar os servidores Estabelecer rotinas de diligências | Pregoeiro |
| 5 | Habilitação de empresa em desacordo com as cláusulas do Edital. | Desconhecimento do Edital pelo Pregoeiro | 2 | 3 | 6 | Elaborar Check list; Treinar os servidores Estabelecer rotinas | Pregoeiro |

- DA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

  - A Equipe de Planejamento, responsável pela elaboração deste Estudo Preliminar/Mapa de Riscos, foi composta pelos integrantes a seguir identificados:

Nome:

Matrícula SIAPE:

Nome:

Matrícula SIAPE:

Nome:

Matrícula SIAPE: